Caracas, 18 de Octubre del 2006

PDVSA

Dirección AIT.

Caracas

República Bolivariana de Venezuela

# Atención. Ing. Socorro Hernández

Estimada Ing. Hernández,

Ante todo reciba cordiales saludos y agradecimiento personal por la atención y el tiempo que me brindara durante mi estadía en Caracas.

Consecuentes a nuestra ultima reunión, quiero ratificar, que mi representada, Shiron Satellite Communications, luego de haber desarrollado durante los últimos 10 años, productos avanzados de comunicación satelital del tipo VSAT; esta dispuesta en establecer un proceso de transferencia tecnológica, con el objetivo de establecer la implementación de un programa de desarrollo y producción de terminales VSAT del tipo iRG en la Republica Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido queremos presentarles el siguiente esquema de actividades:

- Convenio de confidencialidad

- Análisis conjunto de viabilidad y factibilidad de Planta de Ensamblaje de terminales VSAT

- Propuesta Comercial

- Escenarios de inversión y/o participación requeridos

- Contrato e implementación

El proceso de transferencia tecnológica se consideran diferentes Fases tales como:

Fase 1

Establecimiento de facilidad de pruebas de IP, SAT y RF

Ensamblaje recibiendo Tarjeta, Caja de Metal, PS, y LEXAN localizado. Cartón hecho en Venezuela bajo muestra. Compra de ODU por Shiron

Fase 2

Tarjeta de Shiron

Caja de metal hecha en Venezuela

PS comprada por PDVSA en China directamente bajo arreglo facilitado por Shiron

ODU comprado por PDVSA en bajo arreglo facilitado por Shiron

Fase 3

Se realiza fase 2 pero compra de CHIP y SW y  Tarjeta y Componentes por Shiron, Montaje por PDVSA asumiendo capacidad local.

Transferencia tecnológica en  manufactura y chequeo de calidad

Fase 4

Similar a  fase 3 pero solo CHIP y SW comprado de SHiron

Pago por Chip

Las fases anteriormente mencionadas no son condicionantes, la misma pueden ser combinadas o adelantadas de acuerdo a los requerimientos y exigencias de PDVSA.

Finalmente todo este proceso de transferencia incluye:

- Transferencia tecnológica para la producción del Terminal VSAT iRG, y adaptación a las nuevas condiciones (diseño, actualizaciones, etc...).

- Consultoría en la implementación  de las facilidades de producción (QA, QC, Integración, compra de materiales).

- Supervisión de la producción inicial.

- Establecimiento de un grupo de investigación, desarrollo y soporte local.

- Entrenamiento asociado a cada una de las fases.

Esperando que lo anterior expuesto sea de su interés, sugerimos el desarrollo de un memorando de entendimiento, que incluya los compromisos que regulen y orienten la propuesta de colaboración estratégica, así como las condiciones comerciales respectivas.

Sin más a que hacer referencia, se despide de UD.

Ing. Camilo Balzan

Vicepresidente de Ventas Latinoamérica

CC. Aharon Shech – Presidente Ejecutivo de Shiron Satellite Comunnication

CC. Oscar Glotmann – Vice Presidente Mundial de Mercadeo y Ventas de Shiron Satellite Comunnication